Avances

02/01/13

Me quedé actualizando la forma para administrar los modelos.

03/01/13

Terminé de actualizar la forma para administrar los modelos.

04/01/13

Terminé, en el documento de “Cosas que hacer”, algunas de las más relevantes funciones”.

Corregí, en los “creates” de alumno, exalumno, empleado y carrera, el título, para que en lugar de decir “Crear” diga “Registrar”. De esta manera sería congruente con la nomenclatura empleada en los menús del sitio.

07/01/13

Corregí, en el menú horizontal, la nomenclatura, para que dijera “Ver reportes de problemas de inscripción”, en lugar de “Ver problemas de inscripción”.

Completé en el manual en la parte de “Administrar Sugerencias”.

08/01/13

Corregí el orden y paginación de algunas solicitudes para los diferentes usuarios.

Me quedé en la parte del manual de “Ver solicitudes de baja de semestre”.

Último commit: 6c4b6ed

09/01/13

Agregué un hipervínculo para editar los datos de las carreras, en su vista.

Estoy a punto de iniciar, en el manual, la parte de “Editar empleado”.

Último commit: 6ce2ac505690cac344aa9189d715765a0b0debf0

10/01/13

Me quedé editando en el manual, la parte de “Editar empleado”. Hay que agregar screenshots para explicar el proceso de búsqueda.

11/01/13

Terminé las instrucciones para editar a un empleado, con screenshots para explicar el proceso de búsqueda y la asociación a una carrera adicional.

Terminé de editar las instrucciones para crear un boletín informativo.

14/01/13

Me quedé editando las instrucciones para “Director de carrera”, para editar sugerencias.

22/01/13

Me quedé editando las instrucciones para “Director de carrera”, para editar sugerencias. (Cambiar el estatus desde el menú tipo dropdown).

23/01/13

Me quedé editando las instrucciones para ver y editar las solicitudes de baja de semestre.

29/01/13

Me quedé en la redacción de las instrucciones para colocar, el usuario “Alumno”, un reporte de problemas de inscripción.

30/01/13

Último commit: a3c5ff462d0edc1308067234a4a04d428beea6fe

31/01/13

Completé el manual. Debo ahora checar qué hacer con las solicitudes de revalidación de materias.

31/01/13

Agregué tablas, modelos, vistas y controladores para Revalidación.

Me quedé trabajando en el actionView de RevalidacionController.

01/02/13

Último commit: 0a70bce349e7d0c6839dfeae07b0a7f9ff2a94e2

05/02/13

Me quedé modificando el actionUpdate; debo agregar un join query, el cual está en el folder DCV Tools

06/02/13

Me quedé modificando actionIndex; debo considerar los tres usuarios: empleados, alumnos y admins.

En el actionIndex debo hacer Join de alumno con revalidación, mediante el idcarrera, para sacar todas las revalidaciones hechas para esta carrera.

19/02/13

Me quedé elaborando, en **actionIndex**, el caso de un alumno.

20/02/13

Agregué ligas en los menús horizontal y lateral, para acceder a las revalidaciones.

Me quedé en la forma revalidacion\_completa.php, con una línea de comentarios, que indica mi progreso.

26/02/13

Me quedé editando el manual del usuario. Estoy describiendo el formato de la hoja de Google Drive para registrar revalidaciones. Usuario: admin

27/02/13

Hice commit en git, para agregar el módulo de revalidaciones.

Último commit: 7658cbdaf6b164a1e161b6031bfa5df518625d45

28/02/13

Terminé la descripción de “Ver revalidaciones autorizadas”, usuario: admin.

Terminé las descripciones de “Registrar revalidaciones autorizadas” y “Ver revalidaciones autorizadas” para los diferentes usuarios.

Me quedé haciendo la descripción de la hoja de cálculo de Excel para “Registrar alumnos desde Internet”. Usuario: admin (p. 4)

Último commit: 82670752c3bbb1f4a66e2d50626da021cd3c1f2e

01/03/13

Terminé la descripción de la hoja de cálculo de Excel para “Registrar alumnos desde Internet”, para los diferentes usuarios que la requieren.

Último commit: 1b75c0ec7f39d9c904bdd67a8a658b902c762a84

Me quedé verificando de “Cosas qué hacer”, los pendientes.

04/03/13

Me quedé editando cada modelo para que los usuarios solo administren sus cosas.

06/03/13

Me quedé modificando el query para administrar los reportes de problemas de inscripción (que solo los directores, asistentes y secretarias puedan buscar)

07/03/13

Me quedé verificando si un director puede enviar e-mails a TODOS los alumnos de TODAS sus carreras.

Me quedé elaborando un query para obtener TODAS las carreras de un empleado, en la forma para generar un boletín informativo.

Me quedé trabajando en el envío de las siglas de una carrera mediante post, para poder recibirlas verbatim en el BoletinInformativoController.

11/03/13

Logré pasar, vía post, el id de la carrera seleccionada del drop-down menu para el boletín informativo.

Me quedé probando el envío de boletines informativos a exalumnos.

12/03/13

Me quedé modificando el modelo de alumno para que directores solo puedan buscar alumnos inscritos en sus carreras.

13/03/13

Me quedé trabajando en que el administrador y el director de carrera puedan modificar a otros empleados.

15/03/13

Logré hacer que el administrador general modifique a todos los empleados, y que el director de carrera pueda modificar solamente a aquellos empleados que laboran con él.

19/03/13

Me quedé modificando el query para que los directores agreguen a sus empleados en carreras adicionales en las que los directores laboran. Estoy editando el EmpleadoController y \_form de empleado, para estos casos.

19/03/13

Terminé de editar las opciones del dropdown menú para que directores puedan registrar a sus empleados en las carreras adicionales en las que los directores laboran.

19/03/13

Último commit: 9a8d289249259d565e8fd778eb1d7b9d9eca6ae4

19/03/13

Último commit: 9997406bd4a452d0d49dfb7060b34d43b27a76f5

25/03/13

Último commit: a98390c8e0c99a200938d7296a5cb7165e553d47

Configuré las solicitudes para que solo los alumnos que las crearon puedan hacer “view” sobre ellas.

Último commit: 3abbc587bb76e84b7758c25a69c470d575c76201

26/03/13

Me quedé eliminando el campo de texto de la matrícula en la forma para editar a un alumno existente.

Último commit: 59baf8c002eb56f0038bffef136e507663a0c083

01/04/13

Agregué bitácora y archivo de cosas qué hacer.

Último commit: e8586c368687193dd5469a259d099edd2ca51ca3

Eliminé el campo de texto de la matrícula en la forma para editar a un alumno existente.

02/04/13

Último commit: 6aa6bda2ae7c9cd48710d5853ee3aa016367e080

Corregí detalle sobre el envío de los e-mails con mensajes vacíos.

Último commit: 0233bfe7b1fb80e035c92ff014ef2df68940878c

03/04/13

Me quedé editando el manual del administrador general, p. 5. Estoy indicando las restricciones para la nómina o nombre de usuario de directores, secretarias y asistentes.

Último commit: 8bef0d980e14ddf24abaaa5d3331f54cee61479b

04/04/13

Corregí manuales de usuarios (agregué indicaciones sobre los nombres de usuarios para empleados).

Me quedé a punto de iniciar la documentación del AlumnoController.php

Último commit: faff8682e252b17627b8e6250e7d6d87bb474955

05/04/13

Me quedé haciendo la documentación de BoletinInformativoController.php

Último commit: b6aa1a284b8f180d5b346c2d9608946bde44bfbb

08/04/13

Me quedé documentando el actionView() del EmpleadoController.php

Último commit: b78fa7889195fd80d3389c6c3fe5f13f8a8a2c77

09/04/13

Me quedé actualizando el actionUpdate() para el caso de else (secretarias y asistentes) del EmpleadoController.php.

Último commit: bf46734e8f3d5d8334cb027741ce9a9239de50ce

Me quedé documentando la función addCarrera() en el EmpleadoController.php.

Último commit: fadf39293ecad598b4e3618b550c4d58439295d0

12/04/13

Me quedé documentando la función actionIndex() en RevalidacionController.php

Último commit: 29950510488baf3d0bb43b91381c7c24c0a24ff6

16/04/13

Me quedé iniciando la documentación para SolicitudBajaMateriaController.php

Me quedé documentando la función needsToSendMail() en SolicitudBajaMateriaController.php

Último commit: f5a7a3c813b6e8347edc4f7e59ab7ad405fb4feb

17/04/13

Me quedé documentando la función createSubject en SolicitudBajaSemestreController.php

Me quedé documentando la función actionCreate() en SolicitudCartaRecomenacionController.php

Último commit: a7d5ff432bbff2cb3a036d940462d886e6fe6250

18/04/13

Me quedé documentando el caso de los directores de carrera en el actionIndex() de SolicitudController.php

Último commit: a49d33939931c94cc9942cdcc5d13dd8ca61dcf0

19/04/13

Me quedé documentando la función actionView() en SolicitudProblemasInscripcionController.php

Último commit: 4194b3a811d5a2245d0f81ecfe65d0efa12db373

22/04/13

Me quedé documentando la función actionUpdate en SolicitudProblemasInscripcionController.php, en el caso de directores, asistentes y secretarias.

Último commit: 18b64731c1b86a4074e2eb37e4ea3c79dc39132c

23/04/13

Me quedé documentando el actionView de SugerenciaController.php

Último commit: 0e188b424179d0f73180d9cb908fc54c27aa562b

24/04/13

Me quedé documentando Revalidacion.php (el modelo)

Último commit: 4dd360997e9ae7d309872e4701047447d5d0ca27

30/04/13

Me quedé documentando SolicitudCartaRecomendacion.php (el modelo)

Último commit: 798ba3644a8eaba22e3058f1586644b63ea4ed68

02/05/13

Me quedé documentando Sugerencia.php (el modelo)

Último commit: 7a6d1acdf7dc42eaef55db4296ed2292d779d9fb

03/05/13

Me quedé documentando admin.php de “revalidación”.

Último commit: 938e9ebb791a6384241bf0b521bb3ea4afebda4a

06/05/13

Me quedé documentando las vistas de solicitudBajaMateria.

Me quedé en el \_form de solicitudBajaSemestre

07/05/13

Terminé de documentar el contenido del folder “views”.

Último commit: df0d2ee887c70c417a58044adec44a0bc43fe1f3

Me quedé documentando altas.php

08/05/13

Terminé de documentar altas.php y registro.php

Terminé de documentar revalidaciones.php y reporte\_revalidaciones.php

Último commit: 96fcafb19b39d01f49d25d8b6755763756e32c01

Último commit: 004421e6e4d597fb20b4c5d3be295a1457799f72

14/05/13

Modifiqué los paths a las formas de registro de alumnos y de revalidaciones.

Último commit: 953f8854881d1278ca8c646cef8cb6611ce77390

21/05/13

Les puse nombres a las formas para dar de alta alumnos y revalidaciones hechas en las carreras de algún director de carrera.

Último commit: d0050911e3521e94e0feea3ce9473730274307ea